АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЧЕТНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  22.08.2016г.                                  №  27                                       с. Кочетное

Об утверждении плана мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Кочетновского МО к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

Во исполнение распоряжения Правительства Саратовской области от 28.04.2016 года № 60-Пр «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим  комплексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего  периода 2015-2016 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду  2016-2017 годов», распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 29.04.2016 года  № 455-р «Об исполнении распоряжения Правительства  Саратовской области от 28 апреля 2016 года № 60-Пр» и в целях своевременной подготовки и повышения качества работы жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Кочетновского муниципального образования  к работе в осенне-зимний  период 2016-2017 годов:

1. утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Кочетновского муниципального образования  к работе в осенне-зимний  период 2016-2017 годов согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Кочетновского

муниципального образования					В.И. Петровичев

Приложение к распоряжению

администрации Кочетновского МО

№ 27 от 22.08.2016г.

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Кочетновского муниципального образования  к работе в осенне-зимний  период 2016-2017 годов

1. Устранить нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (до 01.09.2016г.);

2. Провести промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок, оценку, выполнить ремонтные работы при их необходимости тепловых сетей (принадлежащих потребителю), утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (до 01.09.2016г.);

3. При наличии проверить работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов, защиты систем теплопотребления (до 01.09.2016г.);

4. Назначить и провести аттестацию технического персонала по выполнению эксплуатационных и ремонтных работ, обеспечить их материально-техническими ресурсами или заключить договор с специализированной организацией для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (до 01.09.2016г.);

5. Погасить задолженности за потребленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель при их наличии (до 01.09.2016г.);

6. Выполнить требования указанных в разделе IV «Правил оценки готовности к отопительному периоду» утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 (до 15.09.2016г.).