АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЧЕТНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  08.02.2022 г.                                   № 4                                          с. Кочетное

О мероприятиях по подготовке к безаварийному

пропуску паводковых вод на территории

Кочетновского муниципального образования в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», целях обеспечения организованного пропуска паводковых вод  на территории Кочетновского МО в 2022 году, руководствуясь Уставом Кочетновского муниципального образования :

- Создать комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод на территории Кочетновского муниципального образования в 2022 году (приложение №1).

- Комиссии разработать план  мероприятий по обеспечению безопасного паводковых вод на территории Кочетновского муниципального образования.

- Решения, принятые на заседаниях комиссии рекомендовать для исполнения руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Кочетновского муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

- Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в соответствии с решением Совета МО от 22.10.2005 г. № 6.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

4.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Кочетновского

муниципального образования                                          В.И. Петровичев

Приложение №1

к распоряжению № 2

от 08.02.2022 г.

С П И С О К

паводковой комиссии

на территории Кочетновского муниципального образования

Председатель комиссии

- Глава муниципального Кочетновского муниципального образования

- Главный специалист администрации Кочетновского муниципального

образования

Члены комиссии:

3.  Председатель СПК «Дружба»                                        (по согласованию)

4.   Глава ИП КФХ «Чичоян»                                              (по согласованию)

5.   УУП ОП № 1в составе МУ МВД РФ «Энгельсское»  (по согласованию)

6.  Фельдшер офиса врача общей практики с. Кочетное  (по согласованию)

7. Директор МБОУ СОШ с.Кочетное                                 (по согласованию)

8. Директор сельского дома культуры с.Кочетное            (по согласованию)

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель паводковой комиссии

________________В.И. Петровичев

«08» февраля 2022 г

План мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2022 году

| № пп. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать комиссию по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Кочетновского муниципального образования | До 15.02. |  |
| 1 | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предотвращению их от затопления и разрушения. Утверждение разработанных мероприятий на заседании комиссии | До 1.03. | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 2 | Уточнение планов действий (взаимодействия) с органами управления, предприятиями, учреждениями, организациями и СМИ при угрозе ив ходе затопления | До 1.03. | Комиссия (по согласованию) |
| 3 | Подготовка распорядительных документов (о порядке эвакуации, охране имущества граждан, привлечения населения к работам, порядке движения транспорта, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и т.д.) | До 1.03. | Комиссия (по согласованию) |
| 4 | Завершение работ по очистке от снега водосборных сооружений, отколке льда у водоприемных сооружений | До 1.03. | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 5 | Уточнение наличия плав.средств, других материально-технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | 10.03. | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 6 | Ремонт до наступления паводка всех спасательных транспортных средств, создание мостов, плотин и дамб, аварийных запасов местных строительных материалов | До 1.03. | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 7 | Систематическое наблюдение за состоянием опор линий телеграфных, электрических сетей на весь период паводка | Весь паводковый период | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 8 | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта по затопленным местам, не предназначенным для этих целей | Весь паводковый период | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 9 | Определение и оборудование указательных мест объезда и подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дорог | 10.03. | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 10 | Разработка планов перевода населения из затопленных районов в подготовленные для жилья помещения, снабжения его продуктами питания, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц | 10.03. | Комиссия (по согласованию) |
| 11 | Разработка планов привлечения местного населения к выполнению работ, обеспечение безопасности их работ | 10.03. | Комиссия (по согласованию) |
| 12 | Заключение договоров с ИП «Соин П.И.» на введение землеройной техники для охраны водохозяйственных объектов | 10.03. | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 13 | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и входе затопления | 10.03. | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 14 | Установка временных водомерных постов и организация их работы | Весь паводковый период | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии |
| 15 | Защита систем водоснабжения, разработка плана обеспечения населения и с/х животных питьевой водой | Весь паводковый период | Петровичев В.И. –глава МО, председатель комиссии, комиссия (по согласованию) |